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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2009
  

        г. Новоалтайск         


№ 615
Об утверждении плана благоустройства города на 2009 год
В целях совершенствования системы комплексного благоустройства города,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план благоустройства города Новоалтайска на 2009 год (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год (Приложение 2). Назначить ответственных за реализацию плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год (Приложение 3).

3. Комиссии по реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год ежемесячно подводить итоги выполнения плановых мероприятий. 

4. Ответственным должностным лицам за реализацию плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год организовать выполнение плановых мероприятий, ежемесячно к 25-му числу направлять в комитет ЖКГХЭТС показатели выполнения плановых мероприятий за месяц по утвержденной форме (Приложение 4).

5. Комитету ЖКГХЭТС обеспечить подготовку ежемесячного сводного отчета о выполнении плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год к 30-му числу отчетного месяца.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений для реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год привлекать участников краевой целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году», утвержденную постановлением Администрации Алтайского края №8 от 15.01.2009г.

7. Рекомендовать краевому государственному учреждению «Центр занятости населения г.Новоалтайска» обеспечить выполнение заявок предприятий, организаций и учреждений на привлечение безработных граждан к общественным работам по благоустройству.

8. МУП «Редакция газеты «Наш Новоалтайск» (Кухарева М.В.) опубликовать данное постановление.

           9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Спивака И.В.
Первый заместитель 

главы администрации города






Б.К.Парадовский
                                                                               Приложение 1

к постановлению  администрации города                                                                                                                                         

                                                               № 615 от 06.04.2009
План благоустройства города Новоалтайска на 2009 год
	Перечень мероприятий
	Срок исполнения
	Наименование, месторасположение объекта
	В том числе, тыс.руб.
	Исполнитель

	
	
	
	за счет средств бюджета городского округа
	за счет средств краевого бюджета
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств внебюджетных источников
	

	1.Проведение ежемесячных совещаний комиссии по реализации мероприятий программы.
	2009
	
	
	
	
	
	Председатель комиссии по реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год

	2.Организация и проведение совещаний с руководителями, ответственными за выполнение мероприятий.
	2009
	
	
	
	
	
	Комитеты и отделы администрации города

	3. Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта 
	2009
	Обустройство остановочных пунктов: 

По отдельному перечню
	
	
	
	795
	Отдел архитектуры и градостроительства, комитет ЖКГХЭТС

	4. Ремонт сетей автодорог, тротуаров, проездов, площадок по улицам города.
	2009
	Ремонт дорог, установка бордюрного камня:

По отдельному перечню
	4254
	26000
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Ремонт тротуаров:

По отдельному перечню
	1000
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Ремонт квартальных проездов (совместно с управляющими компаниями)
	
	
	
	2000
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	ООО «Гусарский», проезд между домами Октябрьская 17 и 19
	
	
	
	60
	ООО «Гусарский» (по согласованию)


	
	
	ООО «Мир», Дорожник 1, прилегающая территор.
	
	
	
	15
	ООО «Мир» (по согласованию)



	
	
	ИП «Линенко, база «Стройматериалы», Строительная 5, прилегающая территория
	
	
	
	1000
	ИП «Линенко, база «Стройматериалы» (по согласованию)



	
	
	Рынок «Октябрьский», ООО «Старый рынок», Октябрьская 42, тротуар
	
	
	
	500
	Рынок «Октябрьский», ООО «Старый рынок» (по согласованию)

	
	
	ООО «Новострой», База «Стройматериалы», Строительная 3/1, прилегающая террит.
	
	
	
	1000
	ООО «Новострой», База «Стройматериалы» (по согласованию)



	
	
	ИП Козлов, маг. «888 мелочей», Советов 1
	
	
	
	300
	ИП Козлов, маг. «888 мелочей» (по согласованию)

	
	
	ООО «Хозтовары», Октябрьская 3, прилегающая территория
	
	
	
	300
	ООО «Хозтовары» (по согласованию)



	
	
	ООО «Леди», магазин, Юбилейная 93, прилег. террит.
	
	
	
	26
	ООО «Леди» (по согласованию)

	
	
	ЧП Долгих, Юбилейная 9, магазин, прилег. террит.
	
	
	
	25
	ЧП Долгих (по согласованию)



	5. Ремонт автомобильных дорог частного сектора. 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1 Щебенение дорог
	2009
	Улицы частного сектора
	1250
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	5.2 Грейдирование дорог
	2009
	ОАО БМПЗ, ул.А.Гайдара
	
	
	
	65
	ОАО БМПЗ (по согласованию)

	
	
	Улицы частного сектора
	500
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	6. Благоустройство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	МУП Водоканал

	6.1 Водонапорные башни 
	
	
	
	
	
	
	

	-Озеленение
	2009
	Районы города
	
	
	
	45
	

	-Ремонт фасадов
	2009
	Прудская
	
	
	
	10
	

	-Ремонт ограждения
	2009
	Прудская
	
	
	
	8
	

	- Покраска
	2009
	П.Корчагина
	
	
	
	15
	

	6.2 Насосные станции 
	
	
	
	
	
	
	

	-Посадка клумб -30 кв.м., деревьев 10 шт., сан. обрезка деревьев, кустарников.
	2009
	№1 (Бажово), №2 (ССК), КНС №2 (Калинина)
	
	
	
	20
	

	-Ремонт фасадов
	2009
	ССК
	
	
	
	15
	

	6.3 Скважины
	
	
	
	
	
	
	

	-Санитарная обрезка деревьев, кустарников
	2009
	
	
	
	
	110
	

	6.4 Колодцы сетей водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	

	-Ремонт
	2009
	Р-ны Новостройки, Привокзальный, ЖБИ
	
	
	
	89,1
	

	6,5 Водоразборные колонки
	
	
	
	
	
	
	

	- Ремонт
	2009
	По городским улицам
	
	
	
	20,8
	

	6.6 Колодцы сетей канализования
	
	
	
	
	
	
	

	- Ремонт
	2009
	По городским улицам
	
	
	
	21,6
	

	7.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования
	2009
	Землеустроительные работы
	
	
	
	
	Комитет по управлению имуществом

	
	
	Подготовка технических паспортов
	
	
	
	
	

	8.Озеленение города, (посадка клумб, кустарников, деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарника и т.п)
	2009
	ОАО Алтайвагон, парк Григорьева
	
	
	
	45,2
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	
	
	ОАО Алтайвагон, площадь ГЦК
	
	
	
	18
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	
	
	Валка деревьев
	200
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Посадка деревьев
	221
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Содержание деревьев (обрезка поросли, санитарная подрезка), кошение трав и т.д.
	500
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Кошение 
	629
	
	
	
	Комитеты и отделы администрации города

	
	
	Цветочное оформление 
	285
	
	
	
	Комитеты и отделы администрации города

	9. Благоустройство объектов электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	АК КГУП Филиал «НМЭС» (по согласованию)

	9.1 Ремонт строительной части, художественное оформление  фасадов подстанций
	2009
	1. ТП-42 (ул.Военстроя)
2.ТП-134 (ул.Вагоностроительная),

3. ТП-176 (8 мкрн., школа 1)

4.ТП-178 (8 мкр.26)

5.ТП-14 (8 мкрн.6)

6.ТП-152 (8 мкр., оптика)

7.ТП-136 (7 мкр. Д/У ОАО Алтайкровля)

8.ТП-160 (ул.Строительная 10)

9.ТП-186 (ул.Строительная, баня)

10. ТП-125 (ул.Деповская 24)

11.ТП-18 (ул.Деповская)

12. ТП-114 (ул.Анатолия Д/У Солнышко)

13.ТП-120 (ул.Молодежная, роддом)

14.ТП-9 (ул.Ударника)

15.ТП-122 (ул.Вагоностроительная)

16.ТП-11 (ул.Войкова)
	
	
	
	147,75
	

	10.Наружное (уличное) освещение, иллюминация, светофоры, подстанции
	2009
	Содержание в надлежащем состоянии сетей уличного освещения, работа уличного освещения (улицы города)
	4895
	
	
	Не определено
	

	11.Благоустройство в жилых кварталах.
	
	
	
	
	
	
	

	11.1 Строительство детских игровых площадок
	2009
	Барнаульская 5
	
	
	
	26
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Партизанская 3,5
	
	
	
	26
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	11.2 Строительство (восстановление) спортивных площадок.
	2009
	Ударника 19,21,23
	
	
	
	15
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Октябрьская 1,3
	
	
	
	15
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	11.3 Озеленение жилых кварталов.
	2009
	8 мкрн. 25
	
	
	
	25
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	40 лет ВЛКСМ 2,4, Красногвардейская 17,19
	
	
	
	50
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Террит. прилегающая к дому Партизанская 10
	
	
	
	Не определено
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Космонавтов (террит. прилегающая к парку)
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Октябрьская 35 (сквер со стороны улицы)
	
	
	
	Не определено 
	Отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Террит. между домами 8 мкрн. 5 и 1/2
	
	
	
	Не определено
	ТСЖ 8 мкрн. ½, магазин детских товаров (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	8 мкрн. 25 (со стороны поликлиники)
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Центральная площадь (со стороны архива)
	Не 

определено
	
	
	
	Отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Набережная (въезд в р.Раздолье)
	
	
	
	Не определено
	ООО Ника (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Ударника 8 (въезд в типографию)
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства

	
	
	Красногвардейская 5-9
	
	
	
	Не определено
	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Прудская 7
	
	
	
	12
	ООО Водрем-11 (по согласованию)

	
	
	Космонавтов 20
	
	
	
	17
	ООО Водрем-11 (по согласованию)

	
	
	Октябрьская 13,15,17,19, Барнаульская 2,4,5
	
	
	
	10
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Маг. «888 мелочей», Парковая 3, Прудская 6
	
	
	
	8
	ИП Козлов В.А. (по согласованию)

	
	
	ООО «Виктория», Майская 104
	
	
	
	3
	ООО «Виктория» (по согласованию)

	
	
	ООО «Электротовары», Ударника 22
	
	
	
	6
	ООО «Электротовары» (по согласованию)

	
	
	ООО «Фортуна-К», маг. «Визит», 7 мкр.15а
	
	
	
	5
	ООО «Фортуна-К» (по согласованию)

	
	
	ООО «Оват», Белоярская 137а
	
	
	
	2
	ООО «Оват» (по согласованию)

	
	
	Маг. «Гарант», Октябрьская 13
	
	
	
	10
	ИП Захарова Л.Д. (по согласованию)

	
	
	ТЦ «Эльдорадо»
	
	
	
	50
	ИП Захарова Л.Д. (по согласованию)

	
	
	Маг. «Товары для дома», Парковая 3
	
	
	
	5
	ИП Медведев К.Д. (по согласованию)

	
	
	ООО «Гусарский», Октябрьская
	
	
	
	5
	ООО «Гусарский» (по согласованию)

	
	
	ООО «Стан-Гал», Анатолия 37
	
	
	
	1
	ООО «Стан-Гал» (по согласованию)

	
	
	ООО «Мир», Дорожник 1
	
	
	
	3
	ООО «Мир» (по согласованию)

	
	
	ООО «Новинка» «Кондитерская», 7 мкр.18, «Домовушка», Деповская 28а
	
	
	
	1,5
	ООО «Новинка» (по согласованию)

	
	
	Маг. «Вета», Октябрьская 17
	
	
	
	1
	ИП Воронкова Т.В. (по согласованию)

	
	
	ИП Качусов П.А., Ударника 19
	
	
	
	Не опред.
	ИП Качусов П.А. (по согласованию)

	
	
	ООО «Виктория», павильон, Белоярская 260а
	
	
	
	20
	ООО «Виктория» (по согласованию)

	
	
	Маг. «Обувь», Партизанская 4
	
	
	
	1,5
	ИП Чернышова Е.А. (по согласованию)

	
	
	Ателье «Морозко», 8 мкр. 6
	
	
	
	13
	ИП Апанасенко В.П. (по согласованию)

	
	
	ООО «Удача», магазин, Деповская 30
	
	
	
	3
	ООО «Удача» (по согласованию)

	
	
	ООО «Минеев», К.Маркса 4
	
	
	
	1
	ООО «Минеев» (по согласованию)

	
	
	ООО «Ассорти», маг. «Апельсин», 8 мкр.28
	
	
	
	30
	ООО «Ассорти» (по согласованию)

	
	
	ЗАО «Алтайснабсервис», Прудская 2
	
	
	
	1
	ЗАО «Алтайснабсервис» (по согласованию)

	
	
	ООО «Стройторг», Октябрьская 28
	
	
	
	12
	ООО «Стройторг» (по согласованию)

	
	
	Рынок «Октябрьский», ООО «Старый рынок», Октябрьская 42, тротуар
	
	
	
	5
	ООО «Старый рынок» (по согласованию)

	
	
	ООО «Леди», магазин, Юбилейная 9
	
	
	
	20
	ООО «Леди» (по согласованию)

	
	
	ОАО НЗЖБИ, 7 мкрн.5
	
	
	
	4500
	ОАО НЗЖБИ (по согласованию)

	11.4 Ремонт, художественное оформление фасадов жилых кварталов.
	2009
	40 лет ВЛКСМ 7
	
	
	611
	
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	40 лет ВЛКСМ 9
	
	
	504,771
	
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Гагарина 8
	
	
	702,182
	
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Гагарина 10
	
	
	762,846
	
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	8 мкрн.11
	
	
	
	40
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	8 мкрн. 3
	
	
	
	40
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Деповская 24
	
	
	
	30
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Барнаульская 21
	
	
	
	45
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Барнаульская 23
	
	
	
	45
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Партизанская 4
	
	
	
	45
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	Маг.«888 мелочей», Парковая 3
	
	
	
	600
	ИП Козлов В.А. (по согласованию)

	
	
	ООО «Виктория», Майская 104
	
	
	
	200
	ООО «Виктория» (по согласованию)

	
	
	Маг. «Рассвет», Парковая 3
	
	
	
	100
	ИП Парахневич С.А. (по согласованию)

	
	
	ООО «Новинка» «Кондитерская», 7 мкр.18, «Домовушка», Деповская 28а 
	
	
	
	90
	ООО «Новинка» (по согласованию)

	
	
	Маг. «Запчасти», Дорожная 44
	
	
	
	102
	ИП Федоткин В.М. (по согласованию)

	
	
	Маг. «Обувь», Партизанская 4
	
	
	
	4
	ИП Чернышова Е.А. (по согласованию)

	
	
	Ателье «Морозко», 8 мкр. 6
	
	
	
	40
	ИП Апанасенко В.П. (по согласованию)

	
	
	ООО «Плод», Анатолия 43
	
	
	
	150
	ООО «Плод (по согласованию)

	
	
	ЗАО «Алтайснабсервис», Прудская 2
	
	
	
	11,1
	ЗАО «Алтайснабсервис» (по согласованию)

	
	
	ИП Зыпцев, Деповская 37а, ТСЦ
	
	
	
	40
	ИП Зыпцев (по согласованию)

	
	
	ЧП Долгих, Юбилейная 9, магазин
	
	
	
	60
	ЧП Долгих (по согласованию)

	11.5 Ремонт, художественное оформление контейнерных площадок
	2009
	7 мкрн. 14,18,19
	
	
	
	30
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Гагарина 13
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Деповская 34
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	40 лет ВЛКСМ 7
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Прудская 17
	
	
	
	20
	ООО ЖЭК (по согласованию)

	
	
	Прудская 19
	
	
	
	20
	ООО ЖЭК (по согласованию)

	
	
	Крылова 1, 8, Ударника 8,27, Октябрьская 16,33,26а, Партизанская 12,10,11,18, Барнаульская 3, 22 п/с 11, Дорожник 3
	
	
	
	25
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	11.6 Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях
	2009
	8 мкрн.25,11,3,3а,5,14
	
	
	
	39
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	7 мкрн. 13,14,15,16,17,18,19,21,22
	
	
	
	75
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Геологи 96,94,86,88,82,78,80,40,40а
	
	
	
	77
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Красногвардейская 8
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Красногвардейская 16
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Красногвардейская 18
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Красногвардейская 19
	
	
	
	15
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Деповская 23
	
	
	
	25
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Гагарина 17
	
	
	
	25
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Гагарина 24
	
	
	
	14
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Гагарина 7
	
	
	
	20
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Анатолия 41
	
	
	
	45
	ООО ЖЭК (по согласованию)

	
	
	Ударника 19,21, Крылова 3
	
	
	
	30
	ООО ЖЭУ-1 (по согласованию)

	
	
	22 п/с 1,2,5,6,9,11,13, Октябрьская 13, Партизанская 5,8, Ударника 25
	
	
	
	50
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	
	
	ИП Зыпцев, Деповская 37а, ТСЦ
	
	
	
	40
	ИП Зыпцев (по согласованию)

	11.7 Ремонт внутридворовых проездов
	2009
	7 мкрн. 18
	
	
	
	40
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	8 мкрн.11
	
	
	
	40
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Гагарина 7
	
	
	
	50
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Прудская 15
	
	
	
	250
	ООО ЖЭК (по согласованию)

	11.8 Устройство парковок транспортных средств
	2009
	7 мкрн.13
	
	
	
	250
	ООО Домсервис (по согласованию)

	
	
	Космонавтов 7
	
	
	
	50
	ООО Жилищник (по согласованию)

	
	
	Анатолия 41
	
	
	
	25
	ООО ЖЭК (по согласованию)

	12.Благоустройство промышленных и других предприятий
	
	
	
	
	
	
	

	12.1 Ремонт ограждения
	2009
	ОАО БМПЗ, Тимирязева
	
	
	
	640
	ОАО БМПЗ (по согласованию)

	
	
	ГУП НЭРМЗ, Дорожная 26
	
	
	
	121
	ГУП НЭРМЗ (по согласованию)

	
	
	ЗАО Алтайкровля, Вагоностроительная 9
	
	
	
	52
	ЗАО Алтайкровля (по согласованию)

	
	
	ООО «Промстрой», п.Профсоюзный, 1а
	
	
	
	750
	ООО «Промстрой» (по согласованию)

	
	
	ОАО НХБК, Песчаный 55
	
	
	
	15
	ОАО НХБК (по согласованию)

	12.2 Ремонт, художественное оформление фасадов зданий промышленных предприятий
	2009
	ЗАО Алтайкровля, Вагоностроительная 9
	
	
	
	4500
	ЗАО Алтайкровля (по согласованию)

	
	
	ОАО НЗЖБИ, П.Корчагина 1
	
	
	
	100
	ОАО НЗЖБИ (по согласованию)

	
	
	ОАО НХБК, Песчаный 55, Молодежная
	
	
	
	160
	ОАО НХБК (по согласованию)

	
	
	ГУП НЭРМЗ, Дорожная 26
	
	
	
	60
	ГУП НЭРМЗ (по согласованию)

	
	
	ООО Водрем-11, Деповская 39
	
	
	
	7
	ООО Водрем-11 (по согласованию)

	
	
	ОАО НХПП, Заготзерно
	
	
	
	5
	ОАО НХПП (по согласованию)

	
	
	ОАО Алтайвагон, 22 п/с
	
	
	
	4800
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	
	
	ГУП НЗМК, Дорожная 4
	
	
	
	10
	ГУП НЗМК (по согласованию)

	12.3 Устройство парковки транспортных средств, благоустройство проездов, тротуаров
	2009
	ЗАО Алтайкровля, Вагоностроительная 9
	
	
	
	290
	ЗАО Алтайкровля (по согласованию)

	
	
	АЗС, Промплощадка 2
	
	
	
	955
	АЗС (по согласованию)

	12.4 Озеленение прилегающей территории
	2009
	ОАО НХБК, Песчаный 55
	
	
	
	5
	ОАО НХБК (по согласованию)

	
	
	ГУП НЭРМЗ, Дорожная 26
	
	
	
	15
	ГУП НЭРМЗ (по согласованию)

	
	
	АЗС, Промплощадка 2
	
	
	
	442
	АЗС ул.Промплощадка (по согласованию)

	
	
	ООО Водрем-11, Деповская 39
	
	
	
	16
	ООО Водрем-11 (по согласованию)

	
	
	ОАО Газпромнефть-Алтай, АЗС№8, Переездная 16
	
	
	
	80
	ОАО Газпромнефть-Алтай  (по согласованию)

	
	
	ОАО НХПП, Заготзерно
	
	
	
	20
	ОАО НХПП (по согласованию)

	
	
	ГУП НЗМК, ул.Дорожная
	
	
	
	12
	ГУП НЗМК (по согласованию)

	
	
	ОАО Алтайвагон, 22 п/с
	
	
	
	114
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	12.5 Обустройство фонтанов
	2009
	ООО Водрем-11, Деповская 39
	
	
	
	120
	ООО Водрем-11 (по согласованию)

	13.Благоустройство строительных площадок
	
	
	
	
	
	
	

	13.1 Ремонт (обустройство) ограждений
	2009
	ЗАО Алтайкровля, 8 мкр.31 (строительный объект – аптека)
	
	
	
	8,3
	ЗАО Алтайкровля (по согласованию)

	14.Благоустройство, художественное оформление спортивных объектов (побелка, покраска, ремонт  фасадов, кровель, ограждений и т.п.)
	2009
	ЗАО Алтайкровля, стадион по ул.Анатолия 
	
	
	
	74
	ЗАО Алтайкровля (по согласованию)

	
	
	ОАО Алтайвагон, 22 п/с спорткомплекс
	
	
	
	6000
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	15.Устройство голубиного уголка
	2009
	ОАО Алтайвагон, 22 п/с
	
	
	
	100
	ОАО Алтайвагон (по согласованию)

	16. Благоустройство объектов теплоснабжения
	2009
	Тепловая камера на пересечении улиц Гагарина и Прудская
	
	
	
	Не определено
	МУП НТС

	
	
	Тепловая камера на пересечении улиц Прудская и Деповская
	
	
	
	Не определено
	МУП НТС

	
	
	Котельная №1, Строительная 37

-разбивка клумб

-посадка деревьев

-покраска ворот
	
	
	
	14,4
	МУП НТС

	
	
	Котельная №1а, Космонавтов 12а

-разбивка клумб

-сан.обрезка кустарника
	
	
	
	7,5
	МУП НТС

	
	
	Котельная №2, Првокзальная 14

-посадка деревьев

-побелка ограждения
	
	
	
	7,2
	МУП НТС

	
	
	Котельная №3, Плодопитомник

-посадка «живой» изгороди
	
	
	
	7,64
	МУП НТС

	
	
	Котельная №5, 2-я Партизанская 4а

-разбивка клумб

-посадка деревьев
	
	
	
	9,7
	МУП НТС

	
	
	Котельная №9, Линейная

-посадка деревьев
	
	
	
	4,6
	МУП НТС

	
	
	Котельная №10, Присягино

-посадка «живой» изгороди
	
	
	
	7,64
	МУП НТС

	
	
	Котельная №11, 7 мкр.25

-устройство газона
	
	
	
	10
	МУП НТС

	
	
	Кот. №14, Трактовая 109

-ремонт штукатурки стен здания
	
	
	
	6,6
	МУП НТС

	
	
	Котельная №15, Ипподромная

-побелка здания
	
	
	
	2,6
	МУП НТС

	
	
	Теплопункт №2, 8 мкрн.17

-разбивка клумб

-посадка «живой» изгороди
	
	
	
	8,55
	МУП НТС

	
	
	Теплопункт №3, Прудская 21

-разбивка клумб
	
	
	
	5,13
	МУП НТС

	
	
	Теплопункт №10, Космонавтов 17

-посадка «живой» изгороди
	
	
	
	7,64
	МУП НТС

	
	
	Тепловая камера №2, Строительная, 16

-бетонирование ж/б колец, побелка, разбивка клумбы
	
	
	
	5,3
	МУП НТС

	
	
	Администр. Здание, 7 мкрн.25

-разбивка клумб
	
	
	
	5,2
	МУП НТС

	17. Благоустройство объектов культуры
	2009
	1. МУК «НКМ им.Марусина В.Я.» 22 п/с 9

-устройство клумб

-санитарная обрезка веток деревьев
	
	
	
	2
	Комитет по культуре 

	
	
	2. МУК «ГЦК», 22 п/с 9 А

-устройство клубм
	
	
	
	1
	Комитет по культуре

	
	
	3. МОУ ДОД «ДШИ № 1» Ударника, 29

-посадка кустарника

-оформление клумб
	
	
	
	2
	Комитет по культуре

	
	
	4. МОУ ДОД «ДШИ № 2» Гагарина, 5

-установка, обустройство вазонов

-устройство клумб

-формирование кроны деревьев

-побелка, покраска бордюр
	
	
	
	22,5
	Комитет по культуре

	
	
	5. МОУ ДОД «ДШИ № 3» (корпус № 1), Республики 3

-смена вывески

-устройство клумб

-ремонт фасада

-установка вазонов и контейнеров для мусора
	
	
	
	17
	Комитет по культуре

	
	
	6. МОУ ДОД «ДШИ № 3» (корпус № 2), Советов 10а

-смена вывески

-приобретение семян

-ремонт и покраска ограждения школы
	
	
	
	48,4
	Комитет по культуре

	
	
	7.КДЦ«Космос», Космонавтов, 16

-устройство клумб

-посадка кустарника

-художественное оформление газонов
	
	
	
	15
	Комитет по культуре

	
	
	8. КДЦ «ДК ЖД», Парковая 2

-установка вазонов
	
	
	
	13
	Комитет по культуре

	
	
	9. КДЦ «ДК Белоярский»,

Мерзликина,12

-устройство клумбы
	
	
	
	3
	Комитет по культуре

	
	
	10. КДЦ ДК Велижановский,

Менделеева,48

-устройство клумбы
	
	
	
	2
	Комитет по культуре

	
	
	11. КДЦ «Городской парк»,

Парковая,2

-посадка деревьев

-посадка клумб

-сан.обрезка деревьев

-установка ограждения

-ремонт асфальт. покрытия
	1600
	
	
	30
	Комитет по культуре

	
	
	12. МУК «ЦГБ» ЦГБ,

Октябрьская, 31

-посадка клумб, сан.обрезка кустарника, стрижка газонов
	
	
	
	4,25
	Комитет по культуре

	
	
	13. ЦДБ, 22 Партсъезда,7

-посадка клумб
	
	
	
	13
	Комитет по культуре

	
	
	14. Библ.фил. №3, 40 лет ВЛКСМ,4

-посадка клумб, сан.обрезка кустарника, стрижка газона

-установка вазонов
	
	
	
	9,85
	Комитет по культуре

	
	
	15. Библ.фил. № 7

 Космонавтов,7

-посадка клумб, сан.обрезка кустарника, стрижка газонов

-установка вазонов
	
	
	
	6,75
	Комитет по культуре

	
	
	16. Библ.фил. №8,Белякова,42

-посадка клумб, сан.обрезка кустарников, стрижка газонов

-установка вазонов
	
	
	
	3,6
	Комитет по культуре

	
	
	17. Библ.фил. п.Новогорский,

Юбилейная,5

-посадка, оформление клумб, сан.обрезка кустарника, стрижка газона
	
	
	
	26,4
	Комитет по культуре

	18.Благоустройство объектов спорта
	2009
	Спортивные площадки (р.Велижановка, Павло-Корчагинский р-н, Белоярский р-н, стадион Локомотив), Спортивные клубы «Старт», «Лидер», школа №1 – подстрижка травы.
	
	
	
	Не определено
	Комитет по спорту

	
	
	Спортклуб р.Новогорский – разбивка 2-х клумб.
	
	
	
	Не определено
	Комитет по спорту

	
	
	Ул.Мерзликина, 3 – разбивка 2-х клумб.
	
	
	
	Не определено
	Комитет по спорту

	
	
	Спортивная площадка р.Велижановка – ремонт ограждения и подсыпка грунта.
	
	
	
	Не определено
	Комитет по спорту

	19. Благоустройство объектов образования
	2009
	МДОУ №4 «Одуванчик, Вагоностроительная, 7

-посадка клумб, обрезка деревьев
	5
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ ЦРР №5 «Теремок», ул.Партизанская, 6а

-посадка деревьев, устройство клумб
	3
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ ЦРР №7 «Ромашка», ул.Октябрьская, 7

-посадка клумб, деревьев, кустарников
	3
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ ЦРР №8 «Солнышко»

-посадка клумб

-ремонт фасада

-художественное оформление

-ремонт асфальтового покрытия
	115
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №9 «Полянка», ул.Геологов, 60а

-посадка клумб

-ремонт асфальтового покрыт.
	105
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №11 «Рябинушка», пер.Транспортный, 52

-посадка клумб

-ликвидация деревьев

-обрезка кустарников

-художественное оформление
	7
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №13 «Дюймовочка», ул.Белоярская, 197

-посадка клумб, обрезка деревьев

-замена ограждения

-художественное оформление
	205
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №17 «Ладушки», ул. 9 января

-посадка клумб, обрезка деревьев
	1
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №19 «Ласточка», ул.40 лет ВЛКСМ, 6

-посадка клумб, кустарников

-оформление веранд

-ремонт асфальтового покрытия
	110
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №20 «Золотой ключик», 7 мкрн.,20

-посадка клумб, обрезка деревьев, кустарников

-ремонт калиток

-ремонт ливневой канализации
	65
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №21 «Малышок», ул.Октябрьская, 27 а

-посадка клумб, обрезка деревьев, кустарников, завоз земли для клумб, песка

-оформление веранд
	10
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МДОУ №43 «Мишутка», ул.Черепновых, 11

-посадка клумб

Ремонт асфальтового покрытия
	55
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №1, 8 мкрн., 24

-посадка клумб, кустарника

-замена ограждения
	180
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ «Лицей №8», ул.Ударника, 27

-посадка клумб, установка вазонов, посадка кустарников

-ремонт асфальтового покрытия
	65
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №9, пер.Профсоюзный, 55

-посадка клумб, кустарников, обрезка деревьев, кустарников
	10
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №10, ул.Коммунистическая, 10

-посадка клумб

-установка оконных блоков, установка ворот

-замена (ремонт) ограждения
	163
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №15, ул.Энгельса, 1

-посадка клумб, кустарников, обрезка деревьев, кустарников

-ремонт и побелка фасада


	74
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №17, ул.Крылова, 5

-посадка клумб, деревьев, кустарников

-ремонт кирпичной кладки
	35
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №19,

-посадка клумб, кустарников

-установка оконных блоков

-установка ограждения
	292
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ СОШ №30, ул.Анатолия, 13

-посадка клумб

-установка оконных блоков

-замена ограждения
	309,6
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ «Гимназия №166», ул.Деповская, 14

-посадка клумб

-обрезка кустарника

-установка оконных блоков

-ремонт асфальтового покрытия
	263
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	ГДЮЦ, ул.Молодежная, 14

-посадка клумб
	3
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	
	
	МОУ МУК, ул.Деповская, 2
	3
	
	
	
	Комитет по народному образованию

	20. Прочие мероприятия по благоустройству города
	2009
	Ремонт малых архитектурных форм
	527
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Благоустройство пляжа
	100
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Содержание фонтана
	100
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Вывоз стихийных свалок
	400
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	
	
	Устройство и содержание башенных часов
	60
	
	
	
	Комитет ЖКГХЭТС

	21.Привлечение жителей и работников предприятий к участию в решении проблем благоустройства города.
	
	
	
	
	
	
	

	21.1 Проведение конкурса «Новоалтайск родной» по номинациям:

-«Самая благоустроенная территория (офиса, предприятия, магазина)»;

-«Самая благоустроенная территория (образовательных, социально-культурных и иных объектов)";

- «Лучший многоквартирный дом (подъезд)»;

-«Лучшая улица в частном секторе»;

-«Лучшее домовладение»;

-«Лучшая дворовая детская площадка»;

-«Лучший балкон (лоджия)»; 

-«Лучшая клумба  (цветник)»;
	2009
	
	149,1
	
	
	
	Комитет по общим вопросам

	21.2 Проведение конкурса «Лучший дворник»
	2009
	
	11
	
	
	
	Комитет по общим вопросам

	21.3 Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий
	2009
	
	Не определено
	
	
	
	Комитет по общим вопросам

	Итого, тыс.руб.
	2009
	
	18762,7
	26000
	2580,8
	34372,3
	

	Общий итог, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	81715,8
	


ИТОГО

	Наименование комитета (отдела) администрации города
	Кол-во закрепленных объектов (участков территории), ед.
	Предусмотрено средств на финансирование мероприятий, тыс. руб.

	Комитет по культуре
	17
	1819,75

	Отдел архитектуры и градостроительства
	18
	795

	Комитет по народному образованию
	23
	2081,6

	Комитет по физической культуре и спорту
	8
	Не определено

	Комитет ЖКГХЭТС
	132
	47839,749

	Комитет по экономике и прогнозированию
	90
	29019,6

	Комитет по общим вопросам
	
	160,1
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Состав комиссии по реализации плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год:
	Парадовский Б.К.
	- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города;

	Краснова И.О.             
	-  заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города.                                                                                                                                                                                                                                          

	Спивак И.В.
	- заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города;


Члены комиссии:

	Андреева О.П.
	– председатель комитета по управлению имуществом;

	Акатов О.Н.             
	– директор МУП «КХ» г.Новоалтайска                             

	Березина Л.М.
	- председатель комитета по культуре;

	Брайко В.И.               
	– директор ООО «КХ» г.Новоалтайска (по согласованию);

	Башков Е.Н.              
	– главный санитарный врач по г.Новоалтайску 

(по согласованию).

	Васильева Н.В.           
	– И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства;                       

	Выжимов В.А.
	– глава администрации Новогорского района;

	Гладкова О.В.
	- секретарь администрации города;

	Сергеева О.Б.
	- и.о. председателя комитета по народному образованию;

	Зернюков А.Ф.
	- комитет по физической культуре и спорту;

	Кононов В.Б.          
	– глава администрации Белоярского района;

	Канина Е.В.               
	– председатель комитета ЖКГХЭТС;

	Кухарева М.В.     
	– главный редактор газеты «Наш Новоалтайск»;

	Полосин В.В.
	- заведующий отделом по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС;

	Соболева Е.А. 
	– заведующий отделом  торговли, потребительского рынка и платных услуг;

	Сперанский М.Б.      
	– главный специалист МОЭКД по окружающей среде администрации Алтайского края (по согласованию);

	Смогоржевская С.В.
	– ведущий специалист-эксперт территориального отдела №7 Управления Роснедвижимости по Алтайскому краю 

(по согласованию);

	Чернова В.Н.
	– заведующий отделом по экономике и прогнозированию;


Секретарь комиссии:
Славгородский П.В.
- ведущий специалист по транспорту и благоустройству комитета ЖКГХЭТС
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Список должностных лиц, ответственных за реализацию

 плана благоустройства города Новоалтайска на 2009  год
	Чернова В.Н.
	-  ответственный за реализацию плана промышленными предприятиями.

	Канина Е.В.
	- ответственный за реализацию плана предприятиями ЖКХ и транспорта.

	Сергеева О.Б.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства на 2009  год образовательными учреждениями.

	Березина Л.М.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства на 2009 год объектами культуры.

	Зернюков А.Ф.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства на 2009  год объектами спорта.

	Васильева Н.В.
	- ответственный за реализацию плана благоустройства на 2009  год строительными объектам, гаражными кооперативами. 

	Андреева О.П.
	-  ответственный за реализацию плана арендаторами городского имущества.

	Соболева Е.А.
	-  ответственный за реализацию плана предприятиями торговли.

	Кононов В.Б.
	 - ответственный за подготовку плана благоустройства на 2009 год в Белоярском районе и его реализацию.

	Выжимов В.А.         
	- ответственный за подготовку плана благоустройства на 2009 год в Новогорском районе и его реализацию.

	Кухарева М.В.           
	- ответственный за информационное обеспечение                                           хода организации и выполнения плана благоустройства города на 2009 год.
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Показатели выполнения плана благоустройства города Новоалтайска на 2009 год

	Наименование комитета (отдела) администрации города
	Кол-во закрепленных объектов, ед.
	Кол-во закрепленных объектов (участков территории), мероприятия по благоустройству которых реализованы на отчетный период, ед.
	Кол-во закрепленных объектов (участков территории), мероприятия по благоустройству которых на отчетный период находятся в стадии реализации, ед.
	Предусмотрено средств на финансирование мероприятий, тыс. руб.
	Освоено средств на финансирование мероприятий на отчетный период, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	








