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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1102                    21.06.2011                            г. Новоалтайск
Об утверждении  муниципальной целевой 
программы «Газификация городского округа

г. Новоалтайска на 2012-2014 годы»    
       В  целях улучшения проживания населения города Новоалтайска и перспективного развития сетей газоснабжения  п о с т а н о в л я ю:
      1.  Утвердить  муниципальную целевую программу «Газификация городского округа г.Новоалтайска на 2012-2014 годы».    

      2.      Контроль за    исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель
главы администрации города                                                         Б.К. Парадовский                                                         
Опубликовано в Вестнике муниципального


Подлинник документа

образования города Новоалтайска



находится в деле № 01/1-03   

№ 6 (60), июнь 2011, стр. 56




Верно

29.07.2011






Ведущий специалист









комитета по общим вопросам









___________ Н.А. Гамаюнова

1. ПАСПОРТ  

муниципальной целевой программы 

«Газификация городского округа  г. Новоалтайска  на 2012-2014 годы»
	Наименование

Программы
	«Газификация городского округа  г.Новоалтайска  на 2012-2014 годы» (далее - Программа)

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования городской округ город Новоалтайск

	Разработчик Программы
	Комитет администрации города по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству

	Цели и задачи Программы
	Основная цель инвестиционной Программы:

•Улучшение условий проживания жителей города Новоалтайска

•Увеличение объема газопотребления

Основная задача  инвестиционной подпрограммы:

•Дальнейшее развитие  на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ

	Целевые индикаторы
	•Увеличение протяженности трубопроводов природного газа

•Увеличение количества газифицированных квартир

•Увеличение количества котельных на природном газе 

	Программные мероприятия
	•Проектно-изыскательские работы

•Строительно-монтажные работы

	Срок реализа-

ции 
	2012 – 2014 годы

	
	Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы –   94367,0 тыс.рублей:

2012 год  –  32772,0 тыс.руб., 

                 в т.ч. бюджет городского округа – 14481,0 тыс. руб.;

2013 год  –  30475,0 тыс.руб.,  

                 в т.ч. бюджет городского округа  – 15000,0 тыс.руб.;

2014 год  –   31120,0 тыс.руб. 

                 в т.ч. бюджет городского округа – 15000,0 тыс.руб. ;

Объемы финансирования  подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	•Повышение уровня газификации города

•Повышение комфортности и качества проживания населения

•Улучшение экологической обстановки в городе

•Увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 641 человека  ( 229 квартир х 2,8 чел.).


2. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами
          Основной проблемой в сфере газификации города Новоалтайска является недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города. В условиях ограниченного финансирования, принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, для чего необходимо применение программно-целевого подхода. 

         Использование природного газа в городе  способно качественно изменить экономическую и социальную ситуацию, обеспечить более надежное электроснабжение и теплоснабжение города. В результате газификации снижаются затраты потребителей на приобретение топлива, появляется  возможность отказаться от складского хозяйства, шлакоудаления, повышается комфортность бытовых условий. 

         Строительство сетей газоснабжения в городе Новоалтайске ведется в рамках реализации программы газификации «О газификации края», начиная с 1999 года. Газификация осуществляется поэтапно, с учетом развития разводящих сетей и модернизации объектов ЖКХ во всех районах города, включая секторы индивидуальной и многоэтажной жилой застройки. За время выполнения программы газификации в городе:

 - построено разводящих сетей                                                    – 194,4 км;

 - выполнено подводящих газопроводов                                    – 3799 ед;

 - газифицировано квартир, домов:                                             - 8449 ед;

    в том числе,     - квартир                                                          – 5781 ед;

              - индивидуальных жилых домов                                   – 2668 ед;

 - переведено на природный газ котельных                               – 39 ед;

 - освоено финансовых средств                                                   – 341,03 млн. руб.;

               - в том числе средств бюджета городского округа  – 60,2 млн.руб.

          Значительные объемы строительства объектов газификации в различных районах города стали возможны благодаря включению данных объектов в инвестиционную программу финансирования объектов газоснабжения за счет средств бюджета Алтайского края. Уровень газификации по городу – 51%.

3. Основная цель и задача Программы

           Программа разработана для достижения следующих основных целей –улучшение условий проживания жителей города Новоалтайска, увеличение объема газопотребления.   

           Мероприятия Программы направлены на решение следующей основной задачи – дальнейшее развитие  на территории муниципального образования газораспределительных сетей, газификация квартир, перевод объектов на природный газ.

4. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы
	Наименование

 индикатора
	Единица

имере-ния
	2011г.

	2012г.
	201г.
	201г.
	Ожидаемая эффективность

	Увеличение уровня газификации природным газом
	%
	2,9
	1,0
	0,1
	0,3
	Дальнейшая газификация города

	Увеличение протяженности трубопроводов природного газа
	км
	7,1
	6,37
	1,23
	3,66
	Повышение уровня газификации города

	Увеличение количества котельных на природном газе
	ед.
	2
	10
	1
	-
	Улучшение экологической обстановки в городе

	Увеличение количества

газифицированных квартир
	ед.
	494
	153
	20
	56
	Повышение комфортности и качества проживания населения;

 улучшение   

 экологической 

 обстановки в городе


5. Мероприятия Программы
             Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу в рамках Плана социально-экономического развития города.

             Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели, является обеспечение качественного и надежного снабжения потребителей теплом, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, в условиях максимально возможного комфорта.

              Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов газификации края, имеющих социальное значение, а также новое строительство объектов газификации города
6. Ресурсное обеспечение Программы

             Финансирование Программы в 2012-2014 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 94367,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

	
	Бюджет городского округа
	Краевой бюджет
	Внебюджетные средства
	Итого

	2012 г.
	14481,0
	14481,0
	3810
	32772

	2013г.
	15000,0
	15000,0
	475
	30475

	2014г.
	15000,0
	15000,0
	1120
	31120

	Всего:
	44481,0
	44481,0
	5405
	94367


           Планируется привлечь средства краевого бюджета, средства предприятий и физических лиц.

7. Механизм реализации Программы
              Администрация города Новоалтайска обеспечивает эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию Программы.

              Комитет ЖКГХЭТС администрации  города Новоалтайска осуществляет:

 -  обеспечение реализации мероприятий за счет средств бюджета городского округа;

 -    мониторинг за ходом и эффективностью Программы;

 -    подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

 -    подготовку предложений по корректировке Программы;

 -  контроль эффективного и целевого использования средств, направляемых на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Программы.

