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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

            02.08.2018

            г. Новоалтайск

           №   1266
О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска 
от 19.08.2016 №1644 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», руководствуясь постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2017  № 496 «О некоторых вопросах проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 19.08.2016 №1644 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к краткосрочному плану реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 2 к краткосрочному плану реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 3 к краткосрочному плану реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города.

Глава города                                                                                              С.Н. Еремеев







                                                                                            Приложение 1

                                                                                                                                  к постановлению Администрации 

                                                                                                                          города от 02.08.2018  № 1266                                                                                                
                                                                                                   «Приложение 1 
                                                                                                                                       к краткосрочному плану реализации
                                                                                                                                          в 2017-2019 годах краевой программы

                                                                                                                                                                   «Капитальный ремонт общего имущества

                                                                                                                                                   в многоквартирных домах, расположенных

                                                                                                                                                                  на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Новоалтайска Алтайского края, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках краткосрочного плана
	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Вид крыши
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	Всего:
	В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	Всего:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	Руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	17
	18
	19

	
	Итого по городу Новоалтайску
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	210 363,49
	175 765,30
	170 103,32
	7 583
	113 719 622,59
	Х
	Х
	Х

	
	Итого за 2017 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	67 144,11
	58 504,01
	57 828,11
	2 207
	20 073 720,62
	Х
	Х
	Х

	1
	г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2
	1989
	 
	панельные
	рулонная
	9
	2
	6 599,10
	5 493,20
	5 493,20
	277
	3 980 694,69
	724,66
	 
	12.2017

	2
	г. Новоалтайск, ул. 7 Микрорайон, д. 5
	2013
	 
	монолитные
	рулонная
	10
	7
	17 776,30
	17 776,30
	17 776,30
	366
	1 464 903,00
	82,41
	 
	12.2017

	3
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 21
	2008
	 
	кирпичные
	рулонная
	9
	4
	10 162,90
	10 162,90
	10 162,90
	390
	871 970,49
	85,80
	 
	12.2017

	4
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 32
	1993
	 
	панельные
	лотковая
	9
	6
	15 616,40
	11 725,70
	11 725,70
	535
	3 980 694,69
	339,48
	 
	12.2017

	5
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 3
	1971
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	1
	4 265,21
	3 029,61
	2 508,81
	197
	4 206 107,02
	1 388,33
	 
	12.2017

	6
	г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82
	1988
	 
	панельные
	рулонная
	9
	2
	7 353,00
	6 537,00
	6 537,00
	270
	3 980 694,69
	608,95
	 
	12.2017

	7
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7
	1982
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	6
	5 371,20
	3 779,30
	3 624,20
	172
	1 588 656,04
	420,36
	 
	12.2017

	
	 Итого за 2018 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	69 173,50
	57 178,40
	53 960,40
	2 418
	48 948 077,84
	Х
	Х
	Х

	1
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 28
	1993
	
	панельные
	лотковая
	9
	6
	15 598,40
	12 858,70
	12 858,70
	519
	7 295 108,19
	567,33
	 
	12.2018

	2
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 7
	1967
	 
	панельные
	рулонная
	5
	4
	4 563,80
	3 534,60
	3 127,90
	122
	2 826 595,00
	799,69
	 
	12.2018

	3
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96
	1993
	 
	кирпичные
	скатная
	3
	3
	1 371,50
	1 281,50
	1 281,50
	61
	1 947 668,89
	1 519,84
	 
	12.2018

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	17
	18
	19

	4
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23
	1980
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	6
	5 813,30
	5 372,80
	4 005,30
	168
	4 932 785,03
	918,10
	 
	12.2018

	5
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 2
	1988
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	4
	4 361,50
	3 108,60
	3 108,60
	162
	3 185 750,00
	1 024,82
	 
	12.2018

	6
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 20
	1985
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	10
	9 436,20
	6 641,30
	6 051,70
	277
	8 552 311,15
	1 287,75
	 
	12.2018

	7
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 24
	1995
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	14
	10 910,90
	9 774,90
	9 774,90
	465
	6 757 679,00
	691,33
	 
	12.2018

	8
	г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8
	1967
	 
	панельные
	скатная
	5
	4
	3 508,00
	2 733,60
	2 733,60
	108
	2 562 038,33
	937,24
	 
	12.2018

	9
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15
	1992
	 
	панельные
	рулонная
	9
	4
	9 375,50
	8 369,30
	8 389,70
	384
	7 295 108,19
	871,65
	 
	12.2018

	10
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9
	1977
	 
	панельные
	рулонная
	5
	4
	4 234,40
	3 503,10
	2 628,50
	152
	3 593 034,06
	1 025,67
	 
	12.2018

	
	 Итого за 2019 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	74 045,88
	60 082,89
	58 314,81
	2 958
	44 697 824,13
	Х
	Х
	Х

	1
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1
	1950
	 
	кирпичные
	скатная
	3
	3
	1 996,20
	1 790,60
	1 040,00
	30
	2 834 820,92
	1 583,17
	 
	12.2019

	2
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 2
	1966
	 
	кирпичные
	скатная
	5
	2
	2 070,17
	1 747,68
	1 310,10
	65
	1 763 927,12
	1 009,30
	 
	12.2019

	3
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11
	1975
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	2
	3 275,00
	3 187,10
	3 187,10
	154
	2 028 375,18
	636,43
	 
	12.2019

	4
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4
	1967
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	4
	4 176,40
	3 227,40
	2 980,90
	135
	2 586 658,35
	801,47
	 
	12.2019

	5
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 28
	1993
	 
	панельные
	лотковая
	9
	6
	15 598,40
	12 858,70
	12 858,70
	519
	7 295 108,19
	567,33
	 
	12.2019

	6
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 32
	1993
	 
	панельные
	рулонная
	9
	6
	15 616,40
	11 725,70
	11 725,70
	535
	9 726 810,92
	829,53
	 
	12.2019

	7
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 3а
	1987
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	4
	3 087,80
	2 787,30
	2 617,80
	522
	1 912 432,65
	686,12
	 
	12.2019

	8
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4
	1960
	 
	кирпичные
	скатная
	4
	4
	3 383,60
	2 538,10
	2 538,10
	119
	3 603 809,76
	1 419,88
	 
	12.2019

	9
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 14
	1980
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	3
	2 631,70
	1 957,60
	1 723,30
	67
	2 262 758,40
	1 155,88
	 
	12.2019

	10
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35
	1977
	 
	панельные
	рулонная
	5
	8
	7 543,10
	6 036,60
	5 690,40
	233
	3 736 494,18
	618,97
	 
	12.2019

	11
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9
	1966
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	4
	4 210,60
	3 561,70
	3 207,30
	140
	2 607 840,16
	732,19
	 
	12.2019

	12
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15
	1992
	 
	панельные
	рулонная
	9
	4
	9 375,50
	8 369,30
	8 389,70
	384
	2 431 702,73
	290,55
	 
	12.2019

	13
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 9а
	1978
	 
	кирпичные
	рулонная
	5
	1
	3 077,21
	2 085,71
	2 085,71
	85
	1 907 085,57
	914,36
	 
	12.2019


».

                                                                                                 Приложение 2

                                                                                                                                  к постановлению Администрации 

                                                                                                                         города от 02.08.2018 № 1266                                                                                                

                                                                                                   «Приложение 2 

                                                                                                                                       к краткосрочному плану реализации

                                                                                                                                          в 2017-2019 годах краевой программы

                                                                                                                                                                   «Капитальный ремонт общего имущества

                                                                                                                                                   в многоквартирных домах, расположенных

                                                                                                                                                                 на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы
РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам капитального ремонта
	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
	Виды, установленные нормативным правовым актом Алтайского края

	
	
	
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Ремонт или замена лифтового оборудования
	Ремонт крыши
	Ремонт подвальных помещений
	Ремонт фасада
	Ремонт фундамента
	Утепление фасадов
	Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Итого по г. Новоалтайску
	113 719 622,59
	10 264 624,37
	20
	45 985 922,29
	17 552,48
	45 215 595,44
	0
	0
	8 888
	1 464 903,00
	0
	0
	0
	0
	10 788 577,49

	
	Итого по г. Новоалтайску 2017 год
	20 073 720,62
	1 712 313,22
	6
	11 942 084,07
	2 247,50
	4 954 420,33
	0
	0
	8 888
	1 464 903,00
	0
	0
	0
	0
	0,00

	1
	г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2
	3 980 694,69
	 
	2
	3 980 694,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	г. Новоалтайск, ул. 7 Микрорайон, д. 5
	1 464 903,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 888
	1 464 903,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 21
	871 970,49
	123 657,18
	 
	 
	1 220,00
	748 313,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 32
	3 980 694,69
	 
	2
	3 980 694,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 3
	4 206 107,02
	 
	 
	 
	1 027,50
	4 206 107,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82
	3 980 694,69
	 
	2
	3 980 694,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7
	1 588 656,04
	1 588 656,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Итого по г. Новоалтайску 2018 год
	48 948 077,84
	8 552 311,15
	6
	14 590 216,38
	6 242,72
	17 279 731,22
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	8 525 819,09

	1
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 28
	7 295 108,19
	 
	3
	7 295 108,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 7
	2 826 595,00
	 
	 
	 
	1 095,31
	2 826 595,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96
	1 947 668,89
	 
	 
	 
	640,03
	1 947 668,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23
	4 932 785,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 932 785,03

	5
	г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 2
	3 185 750,00
	 
	 
	 
	1 046,85
	3 185 750,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	6
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 20
	8 552 311,15
	8 552 311,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 24
	6 757 679,00
	 
	 
	 
	2 618,61
	6 757 679,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8
	2 562 038,33
	 
	 
	 
	841,92
	2 562 038,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15
	7 295 108,19
	 
	3
	7 295 108,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9
	3 593 034,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 593 034,06

	
	Итого по г. Новоалтайску 2019 год
	44 697 824,13
	0,00
	8
	19 453 621,84
	9 062,26
	22 981 443,89
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	2 262 758,40

	1
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1                               
	2 834 820,92
	 
	 
	 
	931,56
	2 834 820,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 2
	1 763 927,12
	 
	 
	 
	579,65
	1 763 927,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11
	2 028 375,18
	 
	 
	 
	786,00
	2 028 375,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4
	2 586 658,35
	 
	 
	
	1 002,35
	2 586 658,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 28 
	7 295 108,19
	 
	3
	7 295 108,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 32
	9 726 810,92
	 
	4
	9 726 810,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	г. Новоалтайск, ул. 8 Микрорайон, д. 3а  
	1 912 432,65
	 
	 
	 
	741,04
	1 912 432,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4      
	3 603 809,76
	 
	 
	 
	1 184,26
	3 603 809,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, д. 14
	2 262 758,40
	 
	 
	 
	640,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 262 758,40

	10
	г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35
	3 736 494,18
	 
	 
	 
	1 447,90
	3 736 494,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9
	2 607 840,16
	 
	 
	 
	1 010,50
	2 607 840,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15
	2 431 702,73
	 
	1
	2 431 702,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 9а      
	1 907 085,57
	 
	 
	 
	739,00
	1 907 085,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


».

                                                                                                 Приложение 3

                                                                                                                                   к постановлению Администрации 

                                                                                                                           города от 02.08.2018  № 1266                                                                                                

                                                                                                   «Приложение 3
                                                                                                                                       к краткосрочному плану реализации

                                                                                                                                          в 2017-2019 годах краевой программы

                                                                                                                                                                   «Капитальный ремонт общего имущества

                                                                                                                                                   в многоквартирных домах, расположенных

                                                                                                                                                                 на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

Планируемые показатели выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории города Новоалтайска Алтайского края
	№ п/п
	Год
	Общая площадь МКД, всего
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	Всего:

	
	
	кв. м
	чел.
	Ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	 
	за 2017-2019 годы
	210 363,49
	7 583
	Х
	Х
	Х
	Х
	30
	Х
	Х
	Х
	Х
	113 719 622,59

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	за 2017 год
	67 144,11
	2 207
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	20 073 720,62

	2
	за 2018 год
	69 173,50
	2 418
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	48 948 077,84

	3
	за 2019 год
	74 045,88
	2 958
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	44 697 824,13


Заместитель главы Администрации города                                                                                                                             О.В. Гладкова».






