АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                                                                                                   № 2440

г. Новоалтайск

О внесении изменения в постановление Администрации города

от 24.12.2018 № 2463

В связи с корректировкой объема бюджетных ассигнований, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2463 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019-2021 годы» следующее изменение:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города   С.Н. Еремеев

Приложение к постановлению

Администрации города

от 27.12.2021 № 2440

«Приложение к постановлению

Администрации города

от 24.12.2018 № 2463

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2019-2021 ГОДЫ»

г. Новоалтайск

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска

на 2019–2021 годы» (далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел информатизации Администрации города Новоалтайска (далее – отдел информатизации) |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация города Новоалтайска, органы Администрации города |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Новоалтайска, повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
| Задачи программы | 1. Создание нового сайта Администрации города и его развитие. 2. Модернизация технических средств информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Новоалтайска, ее структурных подразделений и органов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество посетителей сайта в день. 2. Доля использования мобильных устройств для получения информации с сайта. 3. Доля компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска. 4. Доля компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 851,1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, из них: - в 2019 году - 250,0 тыс. руб., - в 2020 году - 100,0 тыс. руб., - в 2021 году - 501,1 тыс. руб. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете городского округа город Новоалтайск Алтайского края на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество посетителей сайта в день – не менее 300 человек. 2. Увеличение доли использования мобильных устройств для получения информации с сайта к общему числу всех посетителей сайта за день до 50%. 3. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска до 38%. 4. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС до 22%. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Информация и информационные ресурсы играют важную роль в жизни жителей города Новоалтайска и работе органов местного самоуправления.

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании организационной, информационной, технической и телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления всеми звеньями городской инфраструктуры, взаимодействия между структурными подразделениями органов местного самоуправления, для дальнейшего развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения доступности муниципальных услуг для населения муниципального образования. Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже построенных информационных систем и сервисов.

Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных технологий и услуг. Размещение информации в сети Интернет, в том числе о деятельности органов местного самоуправления, дает больше возможности для информирования населения по социально-значимым и другим важным вопросам и проблемам в сфере благоустройства, строительства, реализации национальных проектов, во взаимодействии с городским сообществом для согласования принимаемых нормативно-правовых актов.

Работа с большим объемом документов и информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой органов местного самоуправления. Одним из путей решения данной проблемы является использование системы электронного межведомственного взаимодействия.

В целях реализации стандартов качества предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимо обеспечить рабочие места специалистов, участвующих в процессе оказания услуг населению, новейшим оборудованием.

В процессе развития информационных технологий повышается роль информационной безопасности и комплексной защиты информации и персональных данных. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны соответствовать требованиям, утвержденным действующими нормативно-правовыми актами. Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации, таких как:

- осуществление организационных мероприятий;

- внедрение, модернизация программно-аппаратных комплексов защиты информации;

- предотвращение несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации.

- Общая характеристика Программы:

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Настоящая Программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новоалтайска.

Приоритеты муниципальной политики города Новоалтайска в сфере реализации Программы определены исполнением требований Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 30.03.2007 № 42-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержании организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных», ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

3.2. Характеристика цели, задач и конечных результатов реализации Программы

Основной целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Новоалтайска, повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание нового сайта Администрации города и его развитие.

2. Модернизация технических средств информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Новоалтайска и ее структурных подразделений и органов.

В результате реализации программы к 2021 году предполагается достижение следующих индикаторов:

1. Количество посетителей сайта в день – не менее 300 человек.

2. Увеличение доли использования мобильных устройств для получения информации с сайта к общему числу всех посетителей сайта за день до 50%.

3. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска до 38%.

4. Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС до 22%.

Значения перечисленных индикаторов приведены в приложении 1 к Программе.

Информация о порядке расчета значений индикаторов Программы

| N п/п | Наименование индикатора | Методика расчета значения целевого индикатора | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посетителей сайта в день | Значение целевого индикатора не рассчитывается | Отдел информатизации, счетчик Яндекс Метрика |
| 2 | Доля использования мобильных устройств для получения информации с сайта | Значение целевого индикатора не рассчитывается | Отдел информатизации, счетчик Яндекс Метрика (выводит рассчитанную долю) |
| 3 | Доля компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска | ДТ10=КТ10/КТ*100. ДТ10 – доля обеспечения Администрации города Новоалтайска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска. КТ10 – количество компьютерной техники и оргтехники со сроком эксплуатации более 10 лет. КТ – общее количество компьютерной техники и оргтехники. | Отдел информатизации, отдел бухгалтерского учета и материального обеспечения Администрации города Новоалтайска |
| 4 | Доля компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС | ДТ10=КТ10/КТ*100. ДТ10 – доля обеспечения Комитета ЖКГХЭТС компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС. КТ10 – количество компьютерной техники и оргтехники со сроком эксплуатации более 10 лет. КТ – общее количество компьютерной техники и оргтехники. | Комитет ЖКГХЭТС |

4. Общая характеристика мероприятий Программы, сроков и этапов их реализации

В Программе предусматривается реализация комплекса мероприятий по повышению качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования современных информационных и телекоммуникационных технологий:

- создание защищенной структуры сайта, увеличение скорости обработки и открытия веб - страниц сайта Администрации города. Создание нового дизайна сайта;

- техническая поддержка сайта;

- проведение мероприятий по модернизации информационного центра, парка офисной техники Администрации города и её органов.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к программе.

Программа реализуется с 2019 года по 2021 год без деления на этапы.

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования программы составляет 851,1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, из них:

- в 2019 году - 250,0 тыс. руб.,

- в 2020 году - 100,0 тыс. руб.,

- в 2021 году - 501,1 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования город Новоалтайск Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы приведен в приложении 3 к Программе.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансовые риски;

- нормативные правовые риски;

- экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального регионального законодательства вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и в программу.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Экономические риски связаны с неисполнением договорных обязательств.

7. Механизм реализации Программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет Отдел информатизации Администрации города Новоалтайска.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущий период | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Новоалтайска, повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание нового сайта Администрации города и его развитие |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей сайта в день | чел. | 200 | 250 | 300 | 300 | Количество посетителей сайта в день – не менее 300 человек |
| Доля использования мобильных устройств для получения информации с сайта от общего количества посетителей сайта | % | 28 | 30 | 40 | 50 | Увеличение доли использования мобильных устройств для получения информации с сайта к общему числу всех посетителей сайта за день до 50% |
| Задача 2. Модернизация технических средств информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Новоалтайска, ее структурных подразделений и органов |  |  |  |  |  |  |
| Доля компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска | % | 45,2 | 44 | 42 | 38 | Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска до 38%. |
| Доля компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС | % | 36 | 38,5 | 31,3 | 22 | Уменьшение доли компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Комитета ЖКГХЭТС до 22% |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного

самоуправления города Новоалтайска

на 2019–2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Новоалтайска, повышение качества управления социально-экономическим развитием города посредством использования современных информационных телекоммуникационных технологий | 2019-2021 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска, органы Администрации города | 250,0 | 100,0 | 501,1 | 851,1 | бюджет городского округа |
| 2. | Задача 1. Создание нового сайта Администрации города и его развитие | 2019-2021 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска, органы Администрации города | 88,0 | 50,0 | 50,0 | 188,0 | бюджет городского округа |
| 3. | Мероприятие 1.1. Создание защищенной структуры сайта, увеличение скорости обработки и открытия веб – страниц сайта Администрации города. Создание нового дизайна сайта | 2019 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска, органы Администрации города | 88,0 | - | - | 88,0 | бюджет городского округа |
| 4. | Мероприятие 1.2. Техническая поддержка сайта | 2020-2021 | Отдел информатизации | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 | бюджет городского округа |
| 5. | Задача 2. Модернизация технических средств информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Новоалтайска, ее структурных подразделений и органов | 2019 – 2021 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска, Комитет ЖКГХЭТС | 162,0 | 50,0 | 451,1 | 663,1 | бюджет городского округа |
| 6 | Мероприятие 2.1. Приобретение программного обеспечения, компьютеров и периферийного оборудования, сетевого и серверного оборудования | 2019 -2021 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска, Комитет ЖКГХЭТС | 162,0 | 50,0 | 451,1 | 663,1 | бюджет городского округа |
| 7 | Мероприятие 2.1.1. Для Администрации города | 2019 -2021 | Отдел информатизации, Администрация города Новоалтайска | 162,0 | 50,0 | 102,1 | 314,1 | бюджет городского округа |
| 8 | Мероприятие 2.1.2. Для Комитета ЖКГХЭТС | 2021 | Комитет ЖКГХЭТС | - | - | 349,0 | 349,0 | бюджет городского округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Информатизация органов местного самоуправления города

Новоалтайска на 2019–2021 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 250,0 | 100,0 | 501,1 | 851,1 |
| из бюджета городского округа | 250,0 | 100,0 | 501,1 | 851,1 |
| из краевого бюджета | - | - | - | - |
| из федерального бюджета | - | - | - | - |
| Капитальные вложения, в том числе: | - | - | - | - |
| из бюджета городского округа | - | - | - | - |
| из краевого бюджета | - | - | - | - |
| из федерального бюджета | - | - | - | - |
| Прочие расходы, в том числе: | 250,0 | 100,0 | 501,1 | 851,1 |
| из бюджета городского округа | 250,0 | 100,0 | 501,1 | 851,1 |
| из краевого бюджета | - | - | - | - |
| из федерального бюджета | - | - | - | - |

».

Заместитель главы Администрации города   Н.В. Щепина