АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021                                                                                                             № 761

г. Новоалтайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Мероприятия муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Новоалтайска от 28.12.2020 № 2034 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разметить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города С.И. Лисовского.

Глава города   С.Н. Еремеев

Приложение

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 11.05.2021 № 761

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Обеспечение надежного устойчивого функционирования источников теплоснабжения и улучшение качества жизни населения города Новоалтайска. | 2021-2025 гг. | Комитет ЖКГХЭТС, Администрация города Новоалтайска | 6000,0 | 3500,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 14000,0 | Бюджет городского округа |
| 2. | Задача 1: Проектно-изыскательские работы | 2021-2025 гг. | Администрация города Новоалтайска | 6000,0 | 3500,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 14000,0 | Бюджет городского округа |
| 3. | Мероприятие 1.1: Распределительный газопровода высокого давления до ГРП-25/4, ГРП-25/5 и низкого давления от ГРП-25/4, ГРП-25/5 в г. Новоалтайске Алтайского края | 2021 г. | Администрация города Новоалтайска | 3200,0 | - | - | - | - | 3200,0 | Бюджет городского округа |
| 4. | Мероприятие 1.2: Распределительный газопровод до жилых домов по ул. Белоярская, ул.Сосняк, пер. Барнаульский в г.Новоалтайске Алтайского края | 2021 г. | Администрация города Новоалтайска | 2800,0 | - | - | - | - | 2800,0 | Бюджет городского округа |
| 5. | Мероприятие 1.3: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2022 г. | Администрация города Новоалтайска | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | Бюджет городского округа |
| 6. | Мероприятие 1.4: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-47; ГРП-48 в г.Новоалтайске Алтайского края (Велижановка) | 2022 - 2023 гг. | Администрация города Новоалтайска | - | 2000,0 | 1000,0 | - | - | 3000,0 | Бюджет городского округа |
| 7. | Мероприятие 1.5: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-7;ГРП-8 в г.Новоалтайске Алтайского края (1-ая ,6-ая Береговые) | 2024 г. | Администрация города Новоалтайска | - | - | - | 2000,0 | - | 2000,0 | Бюджет городского округа |
| 8. | Мероприятие 1.6: Газопровод высокого давления до ГРП-1 и низкого давления от ГРП-1 в г.Новоалтайске Алтайского края | 2025 г. | Администрация города Новоалтайска | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | Бюджет городского округа |

Заместитель главы Администрации города   Н.В.Щепина