	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Срок реализации 

(годы)
	Финансирование 2013-2017 гг.
	Исполнитель/

координатор
 мероприятия
	Ожидаемые 
результаты


	
	
	
	Всего 
(млн. руб.)



	в т.ч. по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники


	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	
	
	к программе социально-экономического развития города 
Новоалтайска на 2013-2017 годы




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
программы социально-экономического развития
города Новоалтайска на 2013-2017 годы

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Срок реализации 

(годы)
	Финансирование 2013-2017 гг.
	Исполнитель/

координатор
 мероприятия
	Ожидаемые 
результаты


	
	
	
	Всего 
(млн. руб.)

	в т.ч. по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники


	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Рост уровня и качества жизни населения города

	
	МЦП «Улучшение демографической ситуации в городе Новоалтайске» на 2013-2017 годы, в том числе:

- строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	2013-2017
	117,8

73,5
	
	
	117,8

73,5
	
	структурные подразделения Администрации города
	- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 80 процентов от общего числа детей дошкольного возраста;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 80 процентов от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	
	МЦП «Содействие занятости населения города Новоалтайска» на 2011-2013 годы
	2011-2013
	11,3
	
	4,3
	3,5
	3,5
	структурные подразделения Администрации города
	- снижение уровня регистрируемой безработицы;

- уменьшение средней продолжительности официально регистрируемой безработицы;

- повышение уровня конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда (доли безработных граждан, направленных на обучение);

- повышение уровня трудоустройства на постоянные рабочие места;

- увеличение доли безработных граждан, участвующих в мероприятиях по содействию трудоустройству;

- обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на уровне не ниже 30% от численности граждан данной категории



	
	МЦП «Улучшения условий и охраны труда в городе Новоалтайске на 2013-2015 годы»
	2013-2015
	90,4
	
	
	1,9
	88,5
	Администрация города,

организации
 города
	- увеличение объема средств, направленных работодателями на улучшение условий и охраны труда;

- снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности и со смертельным исходом;

- увеличение количества рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям труда;

- снижение удельного веса работников, занятых на работах с условиями труда, не отвечающими санитарно-гигиеническим нормам

	
	МЦП «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы, в том числе:

- капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
	2013-2017
	72,9

9,5
	
	
	72,9

9,5
	
	Комитет по образованию Администрации города
	- доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 78%;
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период

	
	МЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства города Новоалтайска на 2011-2013 годы»
	2011-2013
	3,79
	
	
	3,7
	0,09
	Комитет по культуре 
Администрации города
	- увеличение числа посетителей городских мероприятий;

- увеличение количества участников самодеятельного народного творчества;

- увеличение числа посетителей музея;

- сохранение и развитие историко-культурного наследия городского округа;

- повышение качества обучения учащихся  в учреждениях дополнительного образования детей, увеличение числа учащихся;

- пополнение информационных ресурсов библиотек города, улучшение библиотечного обслуживания;

- увеличение количества посещений библиотек

	
	МЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.Новоалтайске на 2012-2014 годы», в том числе
- строительство футбольного поля с искусственным покрытием в рамках реконструкции стадиона «Локомотив», расположенного по адресу: ул.Прудская, д.22

- строительство крытого катка с искусственным льдом
	2012-2014
	40,7
24,0

4,2
	
	12,0

12,0


	28,7

12,0

4,2
	
	Администрация города
	- увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта

	
	МЦП «Молодежь Новоалтайска» на 2011-2013 годы
	2011-2013
	0,7
	
	
	0,7
	
	структурные подразделения Администрации города
	- увеличение количества мероприятий героико-патриотической, исторической направленности;

- привлечение молодежи к благоустройству города;

- увеличение доли молодежи, получившей информацию о состоянии рынка труда;

- увеличение количества волонтеров и количества молодежных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

	
	МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении жилья или улучшении жилищных условий в г.Новоалтайске» на 2011-2015 годы
	2011-2015
	232,4
	68,0
	34,0
	28,4
	102,0
	Администрация города
	- обеспечение жильем молодых семей путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан

	
	МЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми в г.Новоалтайске» на 2011-2013 годы
	2011-2013
	6,3
	
	
	6,3
	
	структурные подразделения Администрации города
	- оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

	
	МЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2011-2013 годы»
	2011-2013
	0,4
	
	
	0,4
	
	структурные подразделения Администрации города
	- создание в городе эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	
	МЦП «Пожарная безопасность в городе Новоалтайске на 2011-2013 гг.»
	2011-2013
	3,3
	
	
	3,3
	
	Управление по делам ГО и ЧС
	- снижение пожарного риска на муниципальных объектах;

- создание условий для сокращения времени прибытия пожарных подразделений в месту пожара;

- снижение количества пожаров

	
	МЦП «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах г.Новоалтайска на 2013-2015 годы»
	2013-2015
	0,15
	
	
	0,15
	
	Управление по делам ГО и ЧС
	- уменьшение количества случаев гибели людей на водных объектах;

- недопущение случаев гибели детей на водных объектах

	
	МЦП «Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в муниципальном образовании городском округе городе Новоалтайске на период с 2013 по 2015 годы»
	2013-2015
	1,6
	
	
	1,6
	
	структурные подразделения Администрации города
	- увеличение доли зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- охват профилактическими мероприятиями до 85,2% подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет 

	
	МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизиция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма города Новоалтайска на 2012-2014 годы»
	2012-2014
	0,9
	
	
	0,9
	
	структурные подразделения Администрации города
	- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам;

- снижение возможности совершения экстремистских проявлений и террористических актов на территории города;

- минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Новоалтайска

	
	ИТОГО
	582,64
	68,00
	50,30
	270,25
	194,09
	


	2.
	Развитие экономики

	
	МЦП «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2011-2013 годы»
	2011-2013
	2,6
	1,6
	0,4
	0,6
	
	Комитет 
по экономической политике и инвестициям 
Администрации города
	- увеличение удельного веса занятых в сфере предпринимательства от численности занятых в экономике;

- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

	
	МЦП «Развитие торговой деятельности в городе Новоалтайске на 2013-2016 годы»
	2013-2016
	0,42
	
	
	0,42
	
	Комитет 
по экономической политике и инвестициям 
Администрации города
	- рост оборота розничной торговли;

- рост оборота общественного питания;

- рост объема бытовых услуг;

- увеличение обеспеченности торговыми площадями;

- создание около 540 новых рабочих мест;

- привлечение инвестиционных ресурсов на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию предприятий потребительского рынка;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий потребительского рынка

	
	Переселение граждан из 
аварийного жилья
	2014-2015
	98,7
	47,4
	9,5
	41,8
	
	Администрация города
	Переселение граждан из семи аварийных домов

	
	Капитальный ремонт 
жилищного фонда г.Новоалтайска
	2014-2017
	4,0
	
	
	4,0
	
	Администрация города
	Качественное улучшение технических характеристик общего имущества собственников многоквартирных домов

	
	Модернизация лифтов 
	2014-2017
	46,5
	
	22,1
	22,1
	2,3
	Администрация города
	Улучшение технических характеристик лифтового хозяйства города

	
	Развитие газораспределительной системы, в том числе реализация мероприятий в рамках МЦП «Газификация городского округа г.Новоалтайска на 2012-2014 годы», в том числе:
	2012-2017
	159,1
	
	58,9
	100,2
	
	Администрация города
	- повышение уровня газификации города;

- повышение комфортности и качества проживания населения;

- перевод на природный газ котельных МУП «НТС», МУП «Водоканал», по ул. Плодопитомник

	
	- распределительный газопровод от ГРП-17 в г.Новоалтайске
	2013-2017
	8,9
	
	
	8,9
	
	
	

	
	- газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 
	2013-2017
	7,6
	
	
	7,6
	
	
	

	
	- газоснабжение мик-на «Рассвет» (2-я очередь)
	2013-2016
	7,2
	
	
	7,2
	
	
	

	
	- газоснабжение котельной МУП «Водоканал» по ул. Вагоностроительная,5
	2013-2014
	14,4
	
	
	14,4
	
	
	

	
	- газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник
	2014-2015
	15,9
	
	
	15,9
	
	
	

	
	- газоснабжение жилых домов мик-на «Рассвет»
	2014
	6,9
	
	
	6,9
	
	
	

	
	- распределительный газопровод от ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4, ГРП-9
	2014
	1,7
	
	1,7
	
	
	
	

	
	- распределительный газопровод от ГРП-21/1, ГРП-21/2 (Бажово)
	2015-2016
	26,2
	
	26,2
	
	
	
	

	
	- распределительный газопровод от ГРП-26 (Северный)
	2013-2014
	13,8
	
	13,8
	
	
	
	

	
	- распределительный газопровод от ГРП-25/6 (р-н ЖБИ)
	2013-2014
	17,2
	
	17,2
	
	
	
	

	
	- распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58
	2016-2017
	35,3
	
	
	35,3
	
	
	

	
	- газовые сети в микрорайоне АТП (ул.Октябренок, ул.Коммунистическая, пер.Подгорный)
	2015
	4,0
	
	
	4,0
	
	
	

	
	Развитие системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Новоалтайска, в том числе реализация мероприятий в рамках МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Новоалтайска 
на 2011-2015 годы», в том числе: 
	2011-2017
	299,06
	13,8
	166,08
	119,18
	
	Администрация города
	- снижение аварийности на сетях;

- увеличение пропускной способности;

- повышение комфортности и качества проживания населения;

-ликвидация шахтных колодцев



	
	- строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г.Новоалтайске
	2013-2016
	22,2
	
	11,1
	11,1
	
	
	

	
	- строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северный» в г.Новоалтайске
	2013-2017
	27,8
	
	13,9
	13,9
	
	
	

	
	- строительство участка трасы напорного канализационного коллектора насосной станции в восточной части г.Новоалтайска Новогорского жилого района
	2013-2014
	7,4
	
	3,7
	3,7
	
	
	

	
	- проектирование и строительство водозаборных 
сооружений по ул.Черепановых
	2014
	5,1
	
	
	5,1
	
	
	

	
	- проектирование и строительство сетей водоснабжения ул. 1-6 Береговая в г.Новоалтайске
	2015-2017
	20,0
	
	10,0
	10,0
	
	
	

	
	- проектирование и строительство сетей водоснабжения в северо-западной части г.Новоалтайска
	2015-2017
	28,0
	
	14,0
	14,0
	
	
	

	
	- проектирование и строительство сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки города
	2014-2015
	10,6
	
	
	10,6
	
	
	

	
	- комплекс водозаборных сооружений по ул.Плодопитомник в г.Новоалтайске
	2013
	153,2
	13,8
	101,0
	38,4
	
	
	

	
	- реконструкция и техническое перевооружение канализационно-очистных сооружений в г.Новоалтайске
	2013
	7,96
	
	3,98
	3,98
	
	
	

	
	- устройство систем доочистки на насосной станции 2-го подъема по ул.П.Корчагина в г.Новоалтайске
	2013
	16,8
	
	8,4
	8,4
	
	
	

	
	Строительство новых тепловых сетей (1,2) в Павлокорчагинском районе
	2013
	25,7
	7,7
	14,1
	3,9
	
	
	

	
	Развитие системы электроснабжения города
	2013-2014
	6,7
	
	
	6,7
	
	Администрация города
	Повышение уровня комфортности и качества проживания населения

	
	Капитальный ремонт дорог общего пользования и ремонт дворовых проездов
	2013-2017
	155,0
	
	115,0
	40,0
	
	Администрация города
	Качественное улучшение технических характеристик дорог общего пользования и дворовых проездов

	
	МЦП «Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Новоалтайске на 2013-2017 годы»
	2013-2017
	28,6
	
	
	28,6
	
	Администрация города
	- увеличение светофорных объектов;

- установка и замена дорожных знаков;

- увеличение протяженности дорожных ограждений;

- увеличение площади пешеходных тротуаров;

- ежегодное обновление 1500 кв.м. поперечной дорожной разметки и 38 км продольной;

- поддержание в рабочем состоянии дорожных знаков;

- реконструкция 5 пешеходных переходов с устройством искусственных неровностей;

- увеличение протяженности наружного (уличного) освещения

	
	ИТОГО
	826,38
	70,50
	386,08
	367,50
	2,30
	


	3.
	Совершенствование муниципального управления

	
	МЦП «Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по г.Новоалтайску на 2011-2013 гг.»
	2011-2013
	1,8
	
	
	1,8
	
	Администрация города
	- формирование единого подхода в работе, планирование совместной деятельности комитетов и отделов администрации;

- ведение единого реестра муниципальной собственности;

- эффективное использование земель в границах муниципального образования города Новоалтайска

	
	ИТОГО
	1,80
	
	
	1,80
	
	

	
	ВСЕГО
	1410,82
	138,50
	436,38
	639,55
	196,39
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